Parfait Laurent. Voici la version mise à jour du document, cohérente, carrée, sans digression, avec cases à cocher pour suivre l’avancement réel de ce que nous avons déjà fait et de ce qu’il reste à réaliser.

Je mets clairement les statuts actuels pour que tu puisses t’y référer facilement.

✅ PLAN GÉNÉRAL — AUDIT COBOL PAR NIVEAUX

🔥 Niveau 1 — Contrôles syntaxiques et structurels

🎯 Objectif : vérifier la santé technique du code & des données

Validation du dictionnaire + cohérence interne des structures COBOL.

| Tâche | Détail | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1️⃣ Détection des variables inutilisées | Variables jamais lues / write-only / indexes inutilisés / 88 jamais testés | ⬜ À implémenter (maintenant faisable car *_usage.csv est propre) |
| 2️⃣ Détection des REDEFINES dangereux | chevauchements, PIC incompatibles, non-utilisation | ⬜ À faire |
| 3️⃣ Détection des OCCURS non utilisés | tableaux non parcourus, DEPENDING ON incohérents | ⬜ À faire |
| 4️⃣ Anomalies de niveaux COBOL | séquences 01/01, faux niveaux 15→10, etc. | ⬜ À faire |
| 🧱 Pré-requis techniques | Dictionnaire fiable, usage fiable, paragraphes corrects, variables ignorées gérées | ✅ Terminé |

✔️ Ce que nous avons déjà accompli :

- dictionnaire propre avec COPYBOOKS et bornes *END COPYBOOK NAME

- exclusion de variables (ignore_variables.csv) → actif

- scan d’usage fiable (scan_variable_usage.py)

- détection des paragraphes 100 % juste

- pipeline stable pour un programme : OK

➡️ Prochaine étape logique : commencer par les variables inutilisées (1.1).

🔥🔥 Niveau 2 — Analyse fonctionnelle fine (audit opérationnel)

Ton dictionnaire devient une vision métier des données.

| Tâche | Détail | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1️⃣ Cartographie WS/LINKAGE | représentation arborescente complète, points critiques | ⬜ À générer automatiquement |
| 2️⃣ Analyse des 88-condition names | 88 jamais testés, cohérence des états | ⬜ En partie couverte par N1.1, reste à enrichir |
| 3️⃣ Relations inter-programmes via les structures | protocoles implicites, structures communes | ⬜ À faire (dépend de la consolidation multi-programmes) |
| 🧱 Pré-requis | dictionnaire final + usages détaillés + carte var/parag | ⬜ En cours de construction |

➡️ À enclencher une fois le Niveau 1 bouclé.

🔥🔥🔥 Niveau 3 — Analyse de robustesse & risques (audit premium)

Analyse avancée → dette technique & risques potentiels.

| Tâche | Détail | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1️⃣ Détection de code mort | flags non déclenchés, variables non testées | ⬜ À faire |
| 2️⃣ Risques liés aux PIC | tailles incohérentes, surdimensionnement | ⬜ À faire |
| 3️⃣ Analyse d’impact | si un PIC change → qui est impacté ? | ⬜ À faire |
| 4️⃣ Structures sensibles | REDEFINES multi-formats, zones TSQ, LINK/XCTL | ⬜ À faire |

➡️ Dépend des niveaux 1 & 2.

🔥🔥🔥🔥 Niveau 4 — Audit stratégique / Architecture

Urbanisation des données COBOL → vue macro-SI.

| Tâche | Détail | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1️⃣ Regroupement par modèles de données | structures CLIENT, APPLI, UTILISATEUR, SRWFONC… | ⬜ À faire |
| 2️⃣ Cohérences inter-programmes | tailles PIC différentes, formats divergents | ⬜ À faire |
| 3️⃣ Modèle cible (urbanisation) | dérivation d’un MCD / glossaire de données | ⬜ À faire |

➡️ Niveau ultime, exploitable après consolidation multi-programmes.

📌 Résumé de l’avancement réel (aujourd’hui)

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| Génération dictionnaire → OK |  |
| Gestion COPYBOOK + borne fin → OK |  |
| Détection paragraphe stricte → OK |  |
| Exclusion variables techniques → OK |  |
| Pipeline usage → OK |  |
| Variables critiques → OK |  |
| Carte var ↔ paragraphe → OK |  |
| Usages détaillés → OK |  |
| Consolidation multi-programmes → ⬜ À réaliser |  |
| Début Niveau 1 (analyses syntaxiques) → ⬜ À lancer |  |

🎯 Donc : La prochaine étape logique

👉 1️⃣ Niveau 1.1 — Détection des variables inutilisées / write-only / read-only / index inutiles / 88 jamais testés.

Pourquoi commencer par celui-ci ?

- Le dictionnaire & usages sont déjà prêts pour l’exploiter.

- C’est la brique de base pour tous les autres niveaux.

- C’est immédiatement utile pour le client (liste de “variables à supprimer”).

- C’est simple à valider sur 1 programme avant industrialisation.

🤖 Je peux te générer maintenant :

✔️ soit le script analyse_variables_inutiles.py (étape 1.1 du Niveau 1)

→ entrée : *_dd.csv + *_usage.csv
→ sortie : *_unused_variables.csv

✔️ soit un script de consolidation multi-programmes

→ pour alimenter les niveaux 2–3–4

Dis-moi juste par lequel des deux on démarre.