✅ PLAN GÉNÉRAL — AUDIT COBOL PAR NIVEAUX

🔥 Niveau 1 — Contrôles syntaxiques et structurels

🎯 Objectif : vérifier la santé technique du code & des données
Validation du dictionnaire + cohérence interne des structures COBOL.

Tâches

| # | Tâche | Détail | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1️⃣ | Détection des variables inutilisées | Variables jamais lues, write-only, read-only, variables de contrôle, fillers structurels | ✅ Implémenté et consolidé (N1.1) |
| 2️⃣ | Détection des REDEFINES dangereux | Chevauchements, PIC incompatibles, non-utilisation | ✅ Implémenté & validé (N1.2) |
| 3️⃣ | Détection des OCCURS non utilisés | Tableaux non parcourus, DEPENDING ON incohérents | ✅ Implémenté & validé (N1.2) |
| 4️⃣ | Anomalies de niveaux COBOL | Séquences 01/01, incohérences 15→10, etc. | ✅ Implémenté & validé (N1.2) |

🧱 Pré-requis techniques

Dictionnaire fiable, usages fiables, paragraphes corrects, gestion des exclusions.

✅ Validés et stables

✔️ Réalisations validées (gelées)

- Dictionnaire de données propre

  - programmes + COPYBOOKS

  - bornes *END COPYBOOK NAME maîtrisées

- Gestion des exclusions (ignore_variables.csv) opérationnelle

- Scan d’usage fiable :

  - lectures (read)

  - écritures (write)

  - conditions relationnelles (condition)

- Détection des paragraphes 100 % fiable

- Pipeline stable multi-programmes

🧩 Niveau 1.1 — Analyse des variables (CONSOLIDÉ & GELÉ)

La détection des variables a été implémentée, validée et figée avec les catégories suivantes :

| Catégorie | Signification |
| --- | --- |
| unused | Variable jamais utilisée |
| write_only | Variable alimentée mais jamais lue |
| read_only_constant | Variable lue, jamais écrite, jamais testée |
| read_only_control | Variable lue et utilisée en condition |
| structural_filler | FILLER structurel (exclu des alertes métier) |

📄 Livrables produits :

- unused_variables_global.csv

- by_program/{PROG}_unused_variables.csv

➡️ Niveau 1.1 gelé – résultats fiables et exploitables en audit

✅ Niveau 1.2 gelé – REDEFINES / OCCURS / Niveaux implémentés et validés

Analyse des REDEFINES dangereux, en s’appuyant sur :

- les structures DD

- les PIC

- les usages réels

🔥🔥 Niveau 2 — Analyse fonctionnelle fine (audit opérationnel)

🎯 Le dictionnaire devient une vision métier des données.

Tâches

| # | Tâche | Détail | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Concepts de données (règles + pivot) | data_concepts_usage + data_concepts_rules.csv (pivot sémantique) | ✅ Implémenté & gelé (N2.A) |
| B | Cartographie des structures | structures_cartography : structure_root / concept / rôle / usages | ✅ Implémenté & gelé (N2.B) |
| C | Consolidation (synthèse) | concepts_summary + concepts_by_program + top_transversal_structures | ✅ Implémenté & gelé (N2.C) |

🧱 Pré-requis

- Dictionnaire final

- Usages détaillés

- Cartographie variables ↔ paragraphes

✅ Enclenché et consolidé (N2.C gelé)

📄 Livrables Niveau 2 : data_concepts_usage.csv, structures_cartography.csv, concepts_summary.csv, concepts_by_program.csv, top_transversal_structures.csv

🔥🔥🔥 Niveau 3 — Analyse de robustesse & risques (audit premium)

🎯 Dette technique & risques potentiels.

(Toujours inchangé, dépend des Niveaux 1 et 2)

🔥🔥🔥🔥 Niveau 4 — Audit stratégique / Architecture

🎯 Urbanisation des données COBOL, vue macro-SI.

(Toujours inchangé)